## Slide 1: Uit hoeveel principes bestaat het agile manifesto?
13
12

## Slide 2: Wat is een rol in scrum?
PRODUCT OWNER
PRODUCT MANAGER
Notes: Scrum kent naast het ontwikkelteam 2 andere rollen; product owner en scrum master

## Slide 3: Waar staat MVP voor?
MINIMUM VIABLE PRODUCT
MINIMUM VALUABLE PRODUCT

## Slide 4: ____________ is the primary measure of progress.
STORY POINTS
WORKING SOFTWARE

## Slide 5: Hoe groot moet een team zijn volgens de scrum guide?
5 + 2
7 + 2

## Slide 6: Lean richt zicht op ____________
VERMINDER-ING VAN VERSPILLING
VERMINDER-ING VAN FOUTEN
Notes: Chaostheorie: Henri Poincaré was degene die in zijn onderzoekingen op het gebied van de hemelmechanica dit fenomeen als eerste ontdekte en onderzocht.

## Slide 7: Wat is geen officieel scrum event?
BACKLOG REFINEMENT
RETROSPEC-
TIVE

## Slide 8: Program increment is een term van?
LeSS
SAFe
Notes: SAFE = Scaled Agiled Framework
LeSS = Large Scale Scrum

## Slide 9: Wie is geen auteur van het agile manifesto?
MIKE COHN
MARTIN FOWLER
Notes: Mike Cohn is bekend van scrum en heeft boeken geschreven over Agile estimation and planning

## Slide 10: Hoeveel principes heeft lean?
7
5
Notes: Voorkom verspilling
Bouw kwaliteit direct in uw product
Draag macht over aan het team
Stel commitment uit
Creëer kennis
Optimaliseer het geheel
Lever snel

## Slide 11: Scrum is een term afkomstig van een sport. Welke?
BASEBALL
RUGBY
Notes: Een scrum of scrummage is een term uit de rugbysport. Een scrum is een manier van spelhervatting na een kleine, technische overtreding.

## Slide 12: In welk jaar is het agile manifesto opgesteld?
1986
2001
Notes: Scrum werd geïntroduceerd in een onderzoek door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi, dat begin 1986 in de Harvard Business Review gepubliceerd is. In dit onderzoek wordt beschreven dat projecten met kleine (multidisciplinaire) teams historisch gezien het beste resultaat leveren. Naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkelde Jeff Sutherland in 1993 het scrumproces, terwijl Ken Schwaber een eigen benadering bij zijn bedrijf toepaste. Samen werkten ze dit verder uit en in 1995 formaliseerde Ken Schwaber scrum als softwareontwikkelmethode. Scrum is ontwikkeld in de VS en wordt veelal gebruikt in deels Engelstalige projecten, vandaar de Engelse terminologie.

## Slide 13: Wat staat hier
GEMBA
KAIZEN
Notes: Gemba betekent in het Japans: 'de echte plek'. Gemba refereert aan de werkvloer, daar waar de waarde gecreëerd wordt. De filosofie achter Gemba is dat je 'zo dichtbij als mogelijk probeert te komen' alvorens je een oplossing aandraagt.
Kaizen (改善, Japans voor "veranderen naar beter" of "verbetering") is een aanpak in productiviteitsverbetering ontstaan in Japanse bedrijven waarschijnlijk naar het voorbeeld van het werk van Amerikaanse experts zoals Frederick Winslow Taylor, Frank Bunker Gilbreth, Walter Shewhart en een samenwerkingsprogramma van het United States Department of War met de industrie na de Tweede Wereldoorlog. De ontwikkeling van kaizen ging hand in hand met de ontwikkeling van kwaliteitstechnieken zoals TPM, maar beperkt zich er niet toe.

## Slide 14: Waar is de italiaanse leonardo van pisa bekend van?
FIBONACCI
CHAOS-
THEORIE
Notes: Chaostheorie: Henri Poincaré was degene die in zijn onderzoekingen op het gebied van de hemelmechanica dit fenomeen als eerste ontdekte en onderzocht.